**İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ (İLYAS) VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ**

**AÇIKLAMALAR**

* Dış kullanıcıların proje silme yetkisi kaldırılmış olup proje silmek isteyen dış kullanıcı Valiliğe yazı ile başvurup silme işlemini İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden talep edecektir.
* Dış kullanıcıların proje arama ekranına girdiği projeleri görebileceği bir Excel raporu oluşturulmuştur. Bu raporda finans bilgileri bölümü kod atımı sonrası aktif hale gelecektir.
* Ceza infaz kurumu ve adliye binası inşaatlarıyla ilgili projelerde yatırımcı kuruluş İl Cumhuriyet Başsavcılığı, proje sahibi bakanlık Adalet Bakanlığı olarak seçilmelidir.
* Proje künye bilgileri bölümünde bütçe türüne yap, işlet, devret ve özel bütçeli A.Ş. seçenekleri eklenmiştir.
* Proje durumu kısmı projeye başlanmadı, ihale aşamasında, devam ediyor, bitti ve tasfiye edildi şeklinde güncellenmiştir. Devam ediyor ve bitti seçeneklerinin alt kırılımları bulunmaktadır.
* Proje tanıtımı, projenin amacı ve sağlayacağı fayda, önemli aşamalar ve varsa sorun alanları ile projede sıkıntı var mı alanları zorunlu hale getirilmiştir.
* Sisteme Yüklenecek resimler jpg formatında ve 100 kb’ın altında olmalı.
* Projelere ilişkin fotoğraf yüklemede proje tutarı sınırı kaldırılmıştır. Tüm projelerin fotoğrafları sisteme yüklenmelidir.
* Tasfiye edilen yatırımlarda yeni ikmal ihalesi yapılsa bile aynı proje no ile devam edilen projelerde eskisinin üzerinden devam edilecek.
* Proje veri girişlerinde rakamsal değerler KDV dahil yazılacak.
* Büyük projelerde yatırımlar, bölümler halinde yada parça parça farklı ihalelerle farklı firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu ihale bilgilerinin tamamı sisteme girilecek.
* KÖYDES, KIRDES Projelerinin Bakanlık İlişkilendirilmesi; KÖYDES ve KIRDES Ödenekleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından göndermeye başlandığı için yatırımcı kuruluş ve bakanlık ilişkisi kurulurken KHGB ler ile ÇŞB ilişkilendirilecek.
* Proje başlangıç bitiş tarihleri proje belirtilen tarihlerde bitirilememişse güncellenmelidir. Projeler öngörülen tarihlerde bitirilemediğinde proje başlangıç bitiş tarihleri yapılmadığı tespit edilmiştir. Proje bitiş tarihindeki bu eksiklik rapor ekranında bazı hesapların veri çektiği noktayı etkileyerek yanlış hesaplamalara sebebiyet vermekte.
* Proje bitmiş fakat dönemsel izlemesi devam ediyorsa: bitti/aktif seçilmelidir. E-içişleri sisteminde arama yaparken bu projeler biten projeleri göster butonu tıklanarak aranacaktır.
* Yıl içinde proje bitmiş ve dönemsel izlemesi sona ermiş ise: Bir sonraki sene, Nisan Koordinasyon Kurulu Toplantılarından önce bitti/pasif kutuları işaretlenmelidir.

(Örnek: 2019 yılında biten ve 2020 yılı yatırım izleme formlarında yer almayan, dönemsel izlemesi sona ermiş tüm yatırımlar 2020 yılı Ocak İl Koordinasyon Kurulu toplantı sonrası - Nisan toplantısı öncesi muhakkak pasif hale getirilecektir.)

Bir önceki yıl bitirilen ve takip edilmeyen yatırımlar Bitti/pasif olarak işaretlenmediyse, sistemde gözükecek, Kurumun proje sayısı ve rakamsal değerleri fazla çıkacaktır.

* İller Bankasınca girilen Belediye yatırımları tekrar girilmeyecek. Girilir ise bilgiler mükerrer olmuş olur,
* Belediyeler Özel İdare Ve Üniversitelerde Bakanlık İlişkilendirmesi: Bu kurumların kendi projeleri herhangi bir bakanlıktan aktarılmadığı için bakanlık ilişkisi kurulmadan kaydetme işlemi yapılacaktır.
* OSB lerin veri girişleri: OSB’ler DETSİS kayıtları olması halinde İl Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile ilişkilendirilerek kaydedilecektir. DETSİS kaydı yoksa OSB Cumhurbaşkanlığına başvurarak kendini kaydettirebilir. Bu da söz konusu olmazsa manuel bu projeler farklı bir yerde listelenebilir.
* İl özel idareleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin başka bakanlıklar için takip ettiği projelerin girişi: İl Özel İdaresi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri kendi yatırım ödenekleri dışında MEB, AÇSHB, TOB gibi bakanlıklarında yatırımlarını takip etmektedir. Bu yatırımlarda proje sahibi kuruluş para hangi bakanlıktan geliyorsa o bakanlık seçilecek. Yada yatırım sahibi kurum kendi yatırımını kendisi girecek.
* İl Özel İdaresinin yürüttüğü işlerin tümünü takip edebilmemiz için proje künye bilgileri bölümünde İl Özel İdaresi butonu oluşturulmuştur.

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb. bazı kurumların yatırımları İl Özel İdaresince yürütülmektedir. Kurumlarımız bu tür projelerinİ girerken bu seçeneği seçecekler.)